Администрация

Кавалерского сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» марта 2014 г.                           № 62                                      х. Кавалерский

Об утверждении отчета о ходе работ

по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Содержание объектов газоснабжения в

Кавалерском сельском поселении на 2012-2015 годы»

по результатам за 2013 год.

В соответствии с пунктом 5.10 приложения № 1 постановления администрации Кавалерского сельского поселения от 10.04.2012 года № 62 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава  муниципального образования «Кавалерское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить отчет о ходе работ по результатам за 2013 год по муниципальной долгосрочной целевой программе «Содержание объектов газоснабжения в Кавалерском сельском поселении на 2012-2015 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кавалерского сельского поселения                                     Ю.П.Огиенко

Приложение

к постановлению администрации

Кавалерского  сельского поселения

от  31.03.2014  №62

ОТЧЕТ

о выполнении работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Содержание объектов газоснабжения в  за 2013 год

Для улучшения качества жизни и благосостояния населения Кавалерского сельского поселения

утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Содержание объектов газоснабжения в Кавалерском сельском поселении на 2012-2015 годы

Исполнителем и заказчиком мероприятий по Программе выступала администрация Кавалерского сельского поселения.

Основные цели Программы:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Кавалерского сельского поселения.

- осуществление мероприятий по содержанию объектов газоснабжения в поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- содержание объектов газоснабжения.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения работ по техническому, аварийному обслуживанию и ремонт объектов газового хозяйства.

В 2013 году на реализацию Программы уточненным планом были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 52,5 тыс. рублей.

По результатам работы за 2013 год сформирован отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Программы по состоянию на 01 января 2014 года.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Содержание объектов газоснабжения в Кавалерском сельском поселении на 2012-2015»годы определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Содержание объектов газоснабжения в за 2013 год  выглядит следующим образом:

Эбюд = (52,5/ 52,5 ) х 100 = 100 %

Предусмотренный  объем средств на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Содержание объектов газоснабжения в  Кавалерском сельском поселении на 2012-2015 годы» в 2013 году составил 52,5 тыс.рублей, из них на 01.01.2014 г. освоено 52,5 тыс. рублей или 100 % от предусмотренных средств всего.

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
Муниципальная долгосрочная целевая программа ««Содержание объектов газоснабжения в

Кавалерском сельском  поселении на 2012-2015 годы»

по состоянию на « 01 » января 2014 года

(тыс. рублей)

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнители | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Источник финансирования, ед. измерения | Плановые ассигнования | Кассовое исполнение | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства. |  | администрация поселения | повышение качества предоставления коммунальных услуг | местный бюджет тыс. рублей | 52,5 | 52,5 | Исполнено |
|  | Итого: |  |  |  |  | 52,5 | 52,5 |  |